}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Vanessa Arias - Yosvani Alfaro Pérez |
| --- | --- |
| Rut | 19.839.154-9 - 20.920.085-6 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | PsicoHábitos-IA. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Apps Móviles, Gestión de Proyectos, Gestión de Datos |
| Competencias | Diseñar y gestionar desarrollo de software, diseñar y gestionar soluciones que permitan resolver requerimientos, diseñar y adaptar procesos de ingeniería, diseñar soluciones de software para plataformas móviles. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | ¿Por qué escogiste este tema? ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? Escogimos este tema ya que conocemos el caso de un doctor que tiene esta problemática de no poder estar en cercanía con sus pacientes entre sesiones. Este tema y esta solución que le daremos es relevante para el campo laboral de la carrera ya que pondremos en práctica la mayoría de las competencias del perfil de egreso. ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? Esta situación se ubica en Chile y está enfocada en el contexto de atención psicológica, específicamente en el seguimiento de pacientes entre sus sesiones con el psicólogo. La solución está dirigida a pacientes que requieren un monitoreo continuo de sus hábitos y bienestar, y a los profesionales de la psicología que necesitan acceder a esta información para complementar el seguimiento realizado durante las sesiones. ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). Esta situación impacta principalmente a pacientes que se encuentran en atención psicológica y que necesitan un apoyo y seguimiento adicional durante el período entre sesiones, y al psicólogo que se apoyara en la app para monitorear sus hábitos y bienestar. ¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría? El aporte de valor del proyecto sería facilitar un mayor acompañamiento y cercanía con el paciente durante el período entre sesiones, permitiéndole contar con una herramienta de apoyo y seguimiento. A su vez, el psicólogo podrá acceder a información registrada por el paciente, facilitando el análisis de sus hábitos y evolución a lo largo del tiempo, lo que puede complementar el seguimiento realizado durante las sesiones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es apoyar tanto a paciente como psicólogo en el proceso psicoterapéutico del paciente utilizando nuestra innovadora app móvil que permita mediante el registro de hábitos llevar un control más específico de ciertos comportamientos que puedan inducir malestar al paciente. Además apoyaremos al paciente con un agente de IA configurado mediante instrucciones y prompts definidos para el proyecto, basados en fuentes de información seleccionadas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto a realizar nos permite abordar las necesidades (requisitos y requerimientos) tanto del paciente como del psicólogo y darles una solución innovadora con un desarrollo de app móvil, que nos permitirá gestionar los datos del paciente y dar información del mismo, además le brindamos al paciente apoyo entre sesiones y al psicologo información extendida y diaria de su paciente. |
| Relación con los intereses profesionales | Respuesta Yosvani Alfaro: Me interesa todo lo que sea trabajar con datos, entregar valor al cliente con estos y transformarlos en información. Uno de los mayores puntos de nuestro proyecto es recopilar métricas de comportamiento del paciente en cuanto a ciertos criterios, estos datos buscaré exponerlos y potenciarlos a través de un dashboard interactivo para que el psicólogo pueda trabajar con los datos del paciente y ajustar o moldear el tratamiento del paciente. Respuesta Vanessa Arias: Me interesa la ciberseguridad y el desarrollo de apps tanto como webs. El área de la ciberseguridad se ve reflejado en primero los permisos que le dará el paciente a la app para hacer un registro de sus hábitos tanto el chat con la IA. Tendrá que estar de acuerdo en mandar estos resultados a su psicólogo también. El registro de usuario y su acceso deben también tener medidas de seguridad tanto las conversaciones con este agente de IA. Va a contribuir de varias maneras. Estoy segura de que pondré en práctica la mayoría de mis competencias académicas adquiridas durante estos 4 años. También este proyecto ayudará a desenvolverse en esta área. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Justifica brevemente por qué es posible desarrollar tu proyecto APT. Considera el tiempo y materiales que necesitas para desarrollarlo, así como los posibles factores externos que podrían dificultar y facilitar su desarrollo. ¿Por qué crees es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración: - Duración del semestre - Horas asignadas a la asignatura - Materiales requeridos - Factores externos que facilitan su desarrollo - Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos Creemos que es posible desarrollar este proyecto y presentarlo en las fechas indicadas ya que contamos con un día de 3 horas y media con apoyo del docente a cargo además de una gran cantidad de horas que podemos dedicarle fuera de estas horas de clases. Contamos también con herramientas e información gratuita para poder llevarlo a cabo así como el conocimiento propio. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma de seguimiento y apoyo psicológico que permita a los pacientes registrar diariamente sus hábitos y bienestar, facilitando la identificación de cambios relevantes mediante reglas automatizadas y su visualización en un dashboard para el psicólogo, junto con un agente de Inteligencia Artificial que proporcione apoyo al paciente entre sesiones. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Analizar y definir los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma, considerando las necesidades de pacientes y psicólogos. 2. Diseñar e implementar un sistema de autenticación y control de acceso que permita gestionar de forma segura la información de pacientes y psicólogos. 3. Desarrollar una interfaz que permita al paciente registrar sus hábitos junto con acceder al asistente de inteligencia artificial como herramienta de apoyo durante su proceso terapéutico. 4. Desarrollar una interfaz para el psicólogo que permita visualizar y analizar la información registrada por los pacientes y su evolución entre sesiones. 5. Implementar un sistema de almacenamiento y gestión de los datos generados por los registros de los pacientes. 6. Implementar reglas automatizadas que permitan identificar cambios relevantes en los registros de hábitos y bienestar del paciente. 7. Integrar un agente de Inteligencia Artificial mediante un chat que proporcione apoyo al paciente entre sesiones, considerando instrucciones y límites definidos para su funcionamiento. 8. Realizar pruebas funcionales y de integración para verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas y validar el cumplimiento de los requerimientos definidos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

### 5. Metodología Trabajaremos con la metodología Scrum, debido a que permite desarrollar el proyecto de manera incremental, organizando el trabajo en 8 sprints de 2 semanas cada uno, con un total de 16 semanas. Cada sprint tendrá un objetivo definido y permitirá revisar los avances, realizar ajustes y validar progresivamente las funcionalidades del proyecto PsicoHábitos-IA. Los sprints se organizarán de la siguiente manera: - Sprint 1 – Análisis de problemática y solución: se analizará la problemática, las necesidades de pacientes y psicólogos y los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. - Sprint 2 – Planificación y definición del proyecto: se definirá el alcance, las funcionalidades principales, la arquitectura, las tecnologías y la planificación del MVP. - Sprint 3 – Desarrollo de login y conexión a BD: se implementará el inicio de sesión, la autenticación de usuarios y la conexión con la base de datos, considerando el control de acceso y la protección de la información. - Sprint 4 – Desarrollo de vista paciente: se desarrollará la interfaz y funcionalidades destinadas al paciente, incluyendo el registro de hábitos y bienestar y el acceso al agente de IA. - Sprint 5 – Desarrollo de vista psicólogo: se desarrollará la interfaz destinada al psicólogo, permitiendo visualizar y analizar mediante un dashboard la información registrada por los pacientes, junto con consultar las conversaciones mantenidas con el asistente de IA H.O.P.E., considerando los permisos y consentimientos correspondientes. - Sprint 6 – Desarrollo del agente IA: se integrará el agente de IA mediante un chat, definiendo instrucciones y límites para su funcionamiento dentro del alcance del proyecto. - Sprint 7 – Revisiones finales y testing: se realizarán pruebas funcionales y de integración, corrección de errores y validación de las funcionalidades desarrolladas. - Sprint 8 – Presentación final del proyecto: se preparará y realizará la presentación final, demostrando el funcionamiento del prototipo y los resultados obtenidos. Durante los 8 sprints se realizarán actividades de seguimiento y revisión del avance, permitiendo adaptar las tareas según los resultados obtenidos en cada etapa. Roles de Scrum: - Product Owner: Yosvani Alfaro, encargado de representar las necesidades del proyecto, priorizar las funcionalidades y velar por el cumplimiento de los objetivos del MVP. - Scrum Master: Vanessa Arias, encargada de facilitar la aplicación de Scrum, apoyar la organización del equipo y realizar seguimiento al cumplimiento de los sprints. - Desarrolladores: Yosvani Alfaro y Vanessa Arias, responsables del diseño, desarrollo, integración, pruebas y corrección de las funcionalidades del sistema.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Presentación del FrontEnd - Registro de Hábitos del Paciente | Se presentó el diseño y funcionalidad del FrontEnd del apartado de Paciente, más específicamente el registro de hábitos de este. | Con esta primera pantalla podemos observar el flujo natural del paciente y su contexto de uso y como este verá la app. |
| Avance | Presentación del BackEnd - Conexión de Base de Datos y Envío de Emails. | Se presentó la funcionalidad del BackEnd junto con su consumo de apis que le permiten conectar base de datos y front end para permitir registros reales de la aplicación | Con este avance tenemos listo el módulo de registro de hábitos presentado la semana pasada y el ingreso de cada usuario queda respaldado y confirmado. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseñar y gestionar soluciones que permitan resolver requerimientos | Análisis de problemática y solución | Analizar la problemática abordada por PsicoHábitos-IA, identificando las necesidades de pacientes y psicólogos, junto con los requerimientos funcionales y no funcionales que permitan definir una solución acorde al problema planteado. | Documentación, reuniones de trabajo, Draw.io, computador | 2 semanas | Yosvani Alfaro y Vanessa Arias | Corresponde al Sprint 1. Servirá como base para definir el alcance y las funcionalidades del MVP. |
| Diseñar y adaptar procesos de ingeniería | Planificación y definición del proyecto | Definir el alcance, funcionalidades, arquitectura, tecnologías y planificación del proyecto, organizando las tareas necesarias para el desarrollo del MVP mediante la metodología Scrum. | Scrum, Jira/Trello, Draw.io, documentación, Git/GitHub | 2 semanas | Yosvani Alfaro y Vanessa Arias | Corresponde al Sprint 2. Se establecerá la planificación y organización del desarrollo. |
| Diseñar y gestionar desarrollo de software | Desarrollo de login y conexión a BD | Implementar el sistema de inicio de sesión y autenticación de usuarios, junto con la conexión a la base de datos para permitir el almacenamiento y gestión de la información de pacientes y psicólogos. | React Native, TypeScript, JavaScript, MySQL, Git/GitHub, Android Keystore | 2 semanas | Yosvani Alfaro y Vanessa Arias | Corresponde al Sprint 3. Se incorporarán mecanismos de autenticación y control de acceso para proteger la información. |
| Diseñar soluciones de software para plataformas móviles | Desarrollo de vista paciente | Diseñar e implementar la vista del paciente, permitiendo registrar hábitos y acceder a las funcionalidades disponibles del agente de IA. | React Native, TypeScript, JavaScript, Tailwind, MySQL, Git/Github, computador | 2 semanas | Yosvani Alfaro y Vanessa Arias | Corresponde al Sprint 4. Será uno de los componentes principales del MVP. |
| Diseñar soluciones de software para plataformas móviles | Desarrollo de vista psicólogo | Diseñar e implementar la vista del psicólogo en un dashboard, permitiendo visualizar y analizar los registros de hábitos, junto con consultar las conversaciones mantenidas con el asistente de IA, considerando los permisos y consentimientos correspondientes. | React Native, TypeScript, JavaScript, Tailwind, MySQL, Git/GitHub, herramientas de modelado | 2 semanas | Yosvani Alfaro y Vanessa Arias | Corresponde al Sprint 5. Se incorporará la gestión y visualización de los datos generados por el sistema a través de un dashboard. |
| Diseñar y gestionar soluciones que permitan resolver requerimientos | Desarrollo del agente IA | Integrar un agente de IA que permita al paciente interactuar mediante un chat y recibir apoyo entre sesiones, de acuerdo con el alcance definido para el proyecto y considerando instrucciones y límites para su funcionamiento. | Gemini Nano, React Native, TypeScript, JavaScript, Git/GitHub, computador | 2 semanas | Yosvani Alfaro y Vanessa Arias | Corresponde al Sprint 6. El agente será integrado a la aplicación móvil. |
| Diseñar y adaptar procesos de ingeniería | Revisiones finales y testing | Realizar pruebas funcionales y de integración de las funcionalidades desarrolladas, identificando y corrigiendo errores, además de verificar el funcionamiento del sistema, la gestión de datos, la autenticación y el control de acceso. | Git/GitHub, herramientas de testing, computador, documentación | 2 semanas | Yosvani Alfaro y Vanessa Arias | Corresponde al Sprint 7. Se validará el cumplimiento de los requerimientos definidos para el MVP. |
| Diseñar y adaptar procesos de ingeniería | Presentación final del proyecto | Preparar y realizar la presentación final de PsicoHábitos-IA, demostrando las funcionalidades implementadas, los resultados obtenidos y el cumplimiento de los objetivos definidos para el proyecto. | Computador, presentación, documentación, prototipo funcional | 2 semanas | Yosvani Alfaro y Vanessa Arias | Corresponde al Sprint 8. Se realizará la preparación, revisión y presentación final del proyecto. |
| Gestión y desarrollo mediante Scrum |  | Planificar, desarrollar, realizar seguimiento y evaluar las actividades del proyecto mediante 8 sprints de 2 semanas, incorporando reuniones de seguimiento y ajustes según los resultados obtenidos durante el desarrollo. | Scrum, Jira/Trello, Git/GitHub, computador | 16 semanas | Yosvani Alfaro y Vanessa Arias | Actividad transversal a los 8 sprints. Se realizarán reuniones de seguimiento, revisión de avances y ajustes durante el desarrollo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.